**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов по приоритетному проекту**

**«Формирование комфортной городской среды в МО поселок Шушары на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | | | **Наименование внутригородского муниципального образования**  **Санкт-Петербурга** | **Адрес** | **Виды работ** | | | | **Сроки реализации** | | | **Сумма затрат**  **(тыс. руб.)** | | **Ответственный**  **(ФИО, должность, телефон)** | |
| **2019** |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | ВМО п. Шушары | 1) Ленсоветовский, д. 8-10 | | Благоустройство территории | | | | до 15.10.2019 | | 17 500,00 | | | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) п. Шушары, ул. Школьная, д. 20 | | Благоустройство территории | | | |
| 3) Детскосельский, между д. 8 к. 2 по ул. Центральная и д.73 по Колпинскому ш. | | Устройство детской площадки | | | |
| 4) п. Шушары, ул. Школьная д. 6-8 | | Разработка проектной документации | | | |
| 5) Ленсоветовский, д.27 | | Разработка проектной документации | | | |
| 6) Ленсоветовский, д. 12-14 | | Разработка проектной документации | | | |
| 7) п. Шушары, ул. Первомайская,  д. 5, к .2 | | Разработка проектной документации | | | |
| **2020** |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ВМО п. Шушары | 1) Ленсоветовский, д.27 | | | Благоустройство территории | | | до 15.10.2020 | | | 18 500,00 | | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) п. Шушары, ул. Первомайская,  д. 5, к .2 | | | Благоустройство территории | | |
| 3) п. Шушары, ул. Школьная, д. 6-8 | | | Устройство зоны отдыха | | |
| 4) Славянка, ул. Галицкая, д.2 к.1 | | | Разработка проектной документации | | |
| 5) Пулковское, д. 32-33 | | | Разработка проектной документации | | |
| 6) Детскосельский, Колпинское ш., д.2-д.3 | | | Разработка проектной документации | | |
| 7) Детскосельский, Колпинское ш., д.12 | | | Разработка проектной документации | | |
| **2021** |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ВМО п. Шушары | | 1) Детскосельский, Колпинское ш., д.2-д.3 | | | | Благоустройство территории | | | до 15.10.2021 | | 19 500,00 | | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) Детскосельский, Колпинское ш., д.12 | | | | Благоустройство территории | | |
| 3) Славянка, ул. Галицкая, д.2 к.1 | | | | Благоустройство территории | | |
| 4) Ленсоветовский, д.12-14 | | | | Благоустройство территории | | |
| 5) Славянка, ул. Галицкая, д.10, к. 1, лит. А | | | | Разработка проектной документации | | |
| 6) Детскосельский, Колпинское ш., д. 57, лит. А | | | | Разработка проектной документации | | |
| 7) Славянка, Колпинское ш., д.10, к.1, лит. А | | | | Разработка проектной документации | | |
| 8) Славянка, ул. Галицкая, д.6 к.4 | | | | Разработка проектной документации | | |
| 9) Славянка, ул. Ростовская, д.21 к.1 | | | | Разработка проектной документации | | |
| 10) Славянка, Колпинское ш., д.12 к.3 | | | | Разработка проектной документации | | |
| 11) Шушары, ул. Первомайская, д.7 – ул. Пушкинская, д.10 к.2 | | | | Разработка проектной документации | | |
| **2022** |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ВМО п. Шушары | 1) Славянка, Колпинское ш., д.10, к.1, лит.А | | | | Установка газонных ограждений | | до 15.10.2022 | | | 20 500,00 | | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) Славянка, ул. Галицкая, д.10, к.1, лит. А | | | | Устройство спортивной площадки | |
| 3) Пулковское, д.32-33 | | | | Устройство детской площадки | |
| 4) Детскосельский, Колпинское ш., д.57, лит.А | | | | Благоустройство территории | |
| 5) Славянка, ул. Галицкая, д.6 к.4 | | | | Благоустройство территории | |
| 6) Славянка, ул. Ростовская, д.21 к.1 | | | | Благоустройство территории | |
| 7) Славянка, Колпинское ш., д.12 к.3 | | | | Устройство многофункциональной площадки | |
| 8) Шушары, ул. Первомайская, д.7 – ул. Пушкинская, д.10 к.2 | | | | Благоустройство территории | |

\*Возможно изменение адресного перечня в связи с решениями общественной комиссии Муниципального образования поселок Шушары по обсуждению адресных программ «Формирование комфортной городской среды» и с учетом формирования бюджета Муниципального образования поселок Шушары.

Разработал:

Начальник отдела по работе с организациями и населением

Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары К.С. Кирин