**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

 **объектов по приоритетному проекту**

**«Формирование комфортной городской среды в МО поселок Шушары на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Наименование внутригородского муниципального образования****Санкт-Петербурга** | **Адрес** | **Виды работ** | **Сроки реализации** | **Сумма затрат****(тыс. руб.)** | **Ответственный****(ФИО, должность, телефон)** |
| **2019** |  |
|  |  | ВМО п. Шушары | 1) Ленсоветовский, д. 8-10 | Благоустройство территории  | до 15.10.2019 | 17 500,00 | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) п. Шушары, ул. Школьная, д. 20 | Благоустройство территории |
| 3) Детскосельский, между д. 8 к. 2 по ул. Центральная и д.73 по Колпинскому ш. | Устройство детской площадки |
| 4) п. Шушары, ул. Школьная д. 6-8 | Разработка проектной документации |
| 5) Ленсоветовский, д.27 | Разработка проектной документации |
| 6) Ленсоветовский, д. 12-14 | Разработка проектной документации |
| 7) п. Шушары, ул. Первомайская, д. 5, к .2 | Разработка проектной документации |
| **2020** |  |
|  | ВМО п. Шушары | 1) Ленсоветовский, д.27 | Благоустройство территории | до 15.10.2020 | 18 500,00 | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) п. Шушары, ул. Первомайская, д. 5, к .2 | Благоустройство территории |
| 3) п. Шушары, ул. Школьная, д. 6-8 | Устройство зоны отдыха |
| 4) Славянка, ул. Галицкая, д.2 к.1 | Разработка проектной документации |
| 5) Пулковское, д. 32-33 | Разработка проектной документации |
| 6) Детскосельский, Колпинское ш., д.2-д.3 | Разработка проектной документации |
| 7) Детскосельский, Колпинское ш., д.12 | Разработка проектной документации |
| **2021** |  |
|  | ВМО п. Шушары | 1) Детскосельский, Колпинское ш., д.2-д.3 | Благоустройство территории | до 15.10.2021 | 19 500,00 | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) Детскосельский, Колпинское ш., д.12 | Благоустройство территории |
| 3) Славянка, ул. Галицкая, д.2 к.1 | Благоустройство территории |
| 4) Ленсоветовский, д.12-14 | Благоустройство территории |
| 5) Славянка, ул. Галицкая, д.10, к. 1, лит. А | Разработка проектной документации |
| 6) Детскосельский, Колпинское ш., д. 57, лит. А | Разработка проектной документации |
| 7) Славянка, Колпинское ш., д.10, к.1, лит. А | Разработка проектной документации |
| 8) Славянка, ул. Галицкая, д.6 к.4 | Разработка проектной документации |
| 9) Славянка, ул. Ростовская, д.21 к.1 | Разработка проектной документации |
| 10) Славянка, Колпинское ш., д.12 к.3 | Разработка проектной документации |
| 11) Шушары, ул. Первомайская, д.7 – ул. Пушкинская, д.10 к.2 | Разработка проектной документации |
| **2022** |  |
|  | ВМО п. Шушары | 1) Славянка, Колпинское ш., д.10, к.1, лит.А | Установка газонных ограждений | до 15.10.2022 | 20 500,00 | Глава МА МО п. Шушары |
| 2) Славянка, ул. Галицкая, д.10, к.1, лит. А | Устройство спортивной площадки |
| 3) Пулковское, д.32-33 | Устройство детской площадки |
| 4) Детскосельский, Колпинское ш., д.57, лит.А | Благоустройство территории |
| 5) Славянка, ул. Галицкая, д.6 к.4 | Благоустройство территории |
| 6) Славянка, ул. Ростовская, д.21 к.1 | Благоустройство территории |
| 7) Славянка, Колпинское ш., д.12 к.3 | Устройство многофункциональной площадки |
| 8) Шушары, ул. Первомайская, д.7 – ул. Пушкинская, д.10 к.2 | Благоустройство территории |

\*Возможно изменение адресного перечня в связи с решениями общественной комиссии Муниципального образования поселок Шушары по обсуждению адресных программ «Формирование комфортной городской среды» и с учетом формирования бюджета Муниципального образования поселок Шушары.

Разработал:

Начальник отдела по работе с организациями и населением

Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары К.С. Кирин