**Приложение №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к Постановлению

Местной администрации

МО Поселок Шушары

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Муниципальная программа

**«Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары»**

**на 2017 год**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары** |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | * Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; * Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары |
| Заказчик | Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО п.Шушары |
| Цели и задачи Программы | **Цели Программы**:   * Сохранение и развитие зеленого фонда Санкт-Петербурга; * Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; * Обеспечение благоприятных условий проживания населения, * высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды; * Создание благоприятных условий для отдыха жителей; * Улучшение экологической обстановки; * Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства; * Воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.   **Задачи Программы:**   * Утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения. * Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; * Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; * Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге. |
| Целевые индикаторы и показатели | Достижение количественных показателей в соответствии с **Разделом VI.** |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2017 года. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в **Разделе IV.** |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Поселок Шушары на 2017 год. Общие затраты на реализацию программы составляют **2 985 000,00,00 руб. (Два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования путем озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, сноса деревьев угроз , компенсационного озеленения, содержания территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиты зеленых насаждений на указанных территориях осуществляемых в соответствии с законом Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге".  Обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга . |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары. |

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа «**Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары**» разработана в соответствии с:

- Конституция РФ;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «**Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары**».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2017 года.

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной администрации МО п.Шушары.

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«**Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары**».

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

**Цели Программы**:

* Сохранение и развитие зеленого фонда Санкт-Петербурга;
* Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
* Обеспечение благоприятных условий проживания населения,
* высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды;
* Создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* Улучшение экологической обстановки;
* Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства;
* Воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**Задачи Программы:**

* Утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
* Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
* Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;

Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге.

**Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2017 года.

**Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Коды бюджетной классификации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| **Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения** | | | | | | | | |
| 1. | Поставка торфогрунта | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 100,00 | | **988/0503/6300001510/244/340** | | 2 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 2 | Поставка рассады кустарников | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 40,00 | | **988/0503/6300001510/244/340** | | 2 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 3 | Оформление и содержание альпийских горок и вазонов | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 645,00 | | **988/0503/6300001510/244/226** | | 2-3 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 4 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения: уборка и санитарная очистка | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 2 000,00 | | **988/0503/6300001510/244/226** | | 1,4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных , больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | | | | | | | | |
| 5 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных , больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 200,00 | **988/0503/6300001520/244/226** | | |  | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |

**Раздел V. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 2 985 000,00,00 руб. (Два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | | | | | |
| 1. | Поставка торфогрунта | м3 | 100 | 1,00 | 100,0 |
| 2 | Поставка рассады кустарников | шт. | 300 куст. |  | 40,0 |
| 3 | Оформление и содержание альпийских горок и вазонов | услуга | 1  (200 м2,  100 вазонов) | 645,00 | 645,00 |
| 4 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения: уборка и санитарная очистка | м2 | 83 333 | 0,24 | 2000,0 |
| Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных , больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | | | | | |
| 5 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных , больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | шт. | 20 | 10,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 2985,00 |

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2016 года с учетом индекса инфляции 107,7%. А также, исходя из коммерческих предложений.

**Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы**

* Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования путем озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, сноса деревьев угроз , компенсационного озеленения, содержания территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиты зеленых насаждений на указанных территориях осуществляемых в соответствии с законом Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге".
* Обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга

**Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы**

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары.

**XI. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Начальник ОРНО МАМО п. Шушары К.С.Кирин

Специалист 1-й категории ОРНО

МАМО п. Шушары Н.Н. Августинопольский