Приложение №\_\_ к

Постановлению главы

Местной администрации

Муниципального образования

поселок Шушары

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Муниципальная программа

**«Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образования посёлок Шушары»**

**на 2017 год**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образования посёлок Шушары |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | * Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; * Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары |
| Заказчик | Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО п.Шушары |
| Цели и задачи Программы | **Цели Программы**:   * Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды; * Создание благоприятных условий для отдыха жителей; * Улучшение экологической обстановки; * Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства; * Воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.   **Задачи Программы:**   * Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий; * Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими нормами; * Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства внутриквартальных территорий; * Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства; * Использование современных качественных материалов и технологий; * Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; * Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства; * Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей застройки; * Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; * Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; * Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге; * Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном порядке. |
| Целевые индикаторы и показатели | Достижение количественных показателей в соответствии с **Разделом VI** |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2017 года. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в **Разделе IV.** |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Поселок Шушары на 2017 год. Общие затраты на реализацию программы составляют **5 208,00 тыс. руб. (пять миллионов двести восемь тысяч рублей 00 копеек)** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды.  Техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары. |

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа «Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образования посёлок Шушары» разработана в соответствии с:

- Конституция РФ;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образования посёлок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2017 года.

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной администрации МО п.Шушары.

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образования посёлок Шушары».

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

**Цели Программы**:

* Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды;
* Создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* Улучшение экологической обстановки;
* Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства;
* Воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**Задачи Программы:**

* Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий;
* Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими нормами;
* Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства внутриквартальных территорий;
* Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства;
* Использование современных качественных материалов и технологий;
* Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
* Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства;
* Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей застройки;
* Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
* Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
* Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге;
* Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном порядке.

**Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2017 года.

**Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Коды бюджетной классификации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | | | | | | |
| 1. | Обустройство детских и спортивных площадок: поставка и монтаж детского игрового оборудования и МАФ | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 1000,00 | **988/0503/6400001610/244/310** | 2-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 2 | Ремонт детского игрового оборудования и МАФ на детских площадках | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 700,00 | **988/0503/6400001610/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 3 | Очистка и заполнение песочниц песком | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 350,00 | **988/0503/6400001610/244/225** | 2-3 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 4 | Ремонт антитравматического покрытия | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 500,00 | **988/0503/6400001610/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | | | | | | |
| 5 | Содержание спортивных площадок | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 400,00 | **988/0503/6400001620/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 6 | Ремонт антитравматического покрытия | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 100,00 | **988/0503/6400001620/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | | | | | | |
| 7 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 100,00  1400,00  150,00 | **988/0503/6400001630/244/340**  **988/0503/6400001630/244/226**  **988/0503/6400001630/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ | | | | | | |
| 8 | Содержание воинских захоронений | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 200,00 | **988/0503/6400001640/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 9 | Увековечивание памяти погибших: установка памятных досок на мемориальных сооружениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 21 км. и 22 км. | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 125,5  32,5 | **988/0503/6400001640/244/310**  **988/0503/6400001640/244/226** | 2-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов Муниципального образования посёлок Шушары | | | | | | |
| 10 | Устройство понижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2017 год | 150,00 | **988/0503/6400001660/244/226** | 2-3 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |

**Раздел V. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит

**5 208,00 тыс. руб. (пять миллионов двести восемь тысяч рублей 00 копеек)** за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | | | | | |
| 1. | Обустройство детских и спортивных площадок: поставка и монтаж детского игрового оборудования и МАФ | Услуга | 1 | 1000,0 | 1000,00 |
| 2 | Ремонт детского игрового оборудования и МАФ на детских площадках | Шт. | 35 площадок | ~20,0 | 700,00 |
| 3 | Очистка и заполнение песочниц песком | м3 | 60  (26 песочницы\*4раза) | 5,80 | 350,00 |
| 4 | Ремонт антитравматического покрытия | м2 | 333 | 1,5 | 500,00 |
| Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | | | | | |
| 5 | Содержание спортивных площадок | шт. | 5 площадок | 80,00 | 400,00 |
| 6 | Ремонт антитравматического покрытия | м2 | 67 | 1,50 | 100,00 |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | | | | | |
| 7 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | Шт. | 8 поселков | 206,25 | 1650,00 |
| Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ | | | | | |
| 8 | Содержание воинских захоронений | Шт. | 4 захоронения | 50,00 | 200,00 |
| 9 | Увековечивание памяти погибших: установка памятных досок на мемориальных сооружениях, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 21 км. и 22 км. | Услуга | 1 | 158,0 | 158,0 |
| Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов Муниципального образования посёлок Шушары | | | | | |
| 10 | Устройство понижения бортового камня в местах схода и захода на проезжую часть | Шт. | 10 адресов | 15,00 | 150,00 |
|  |  |  |  | **ИТОГО:** | **5 208,00** |

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2016 года с учетом индекса инфляции 107,7%. А также, исходя из коммерческих предложений и сметного расчета.

**Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы**

* Создание единого архитектурно-планировочного решения , отвечающего утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды.
* Техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга

**Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы**

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары.

**XI. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Начальник ОРНО МАМО п. Шушары К.С.Кирин

Специалист 1-й категории ОРНО

МАМО п. Шушары Н.Н. Августинопольский