Приложение №7 к

Постановлению главы

Местной администрации

Муниципального образования

поселок Шушары

№417-П от 24.12.2015

# Муниципальная программа

**«Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципального образования посёлок Шушары»**

**на 2016 год**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципального образования посёлок Шушары |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | * Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; * Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары |
| Заказчик | Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО п.Шушары |
| Цели и задачи Программы | **Цели Программы**:   * Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды; * Создание благоприятных условий для отдыха жителей; * Улучшение экологической обстановки; * Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.   **Задачи Программы:**   * Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий; * Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими нормами; * Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства внутриквартальных территорий; * Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства; * Использование современных качественных материалов и технологий; * Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; * Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства; * Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей застройки; * Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; * Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; * Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге; * Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном порядке. |
| Целевые индикаторы и показатели | Увеличение уровня благоустройства, который будет повышен при реализации Программы в соответствии с Разделом VI |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2016 года. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в **Разделе IV.** |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию программы составляют **23 700 000,00 руб. (Двадцать три миллиона семьсот одна тысяча рублей 00 копеек)** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды.  Техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары. |

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципального образования посёлок Шушары» разработана в соответствии с:

- Конституция РФ;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории Муниципального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016 года.

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной администрации МО п.Шушары.

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципального образования посёлок Шушары».

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения на территории муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

* Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий;
* Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими нормами;
* Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства внутриквартальных территорий;
* Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства;
* Использование современных качественных материалов и технологий;
* Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
* Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства;
* Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей застройки;
* Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
* Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
* Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге;
* Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном порядке.

**Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2016 года.

**Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Коды бюджетной классификации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | | | | | | |
| 1. | Санкт-Петербург, Пулковское между домом 31, 34 и площадью. | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 6 372,50 | **988/0503/6100001310/244/226** | 2-4 кв | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 2 | Санкт- Петербург, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, устройство сушилок для белья во дворе домов 8,9, 11 | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 605,00  45,00 | **988/0503/6100001310/244/226**  **988/0503/6100001310/244/310** | 2-4 кв | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 3 | Санкт- Петербург, п. Шушары, участок по ул. Первомайская у дома 5 (устройство зоны отдыха с пешеходными дорожками и установкой малых архитектурных форм) | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 4020,00  130,00 | **988/0503/6100001310/244/226**  **988/0503/6100001310/244/310** | 2-4 кв | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 4 | Санкт-Петербург, пос. Детскосельский, Колпинское шоссе, у дома 49 | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 1656,00  45,50 | **988/0503/6100001310/244/226**  **988/0503/6100001310/244/310** | 2-4 кв | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 5 | Санкт-Петербург, п. Шушары, участок ул.Первомайская, д.3 (контейнерная площадка) | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 565,00 | **988/0503/6100001310/244/226** | 2-4 кв | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству придомовой и дворовой территории МО пос.Шушары по адресу: Санкт-Петербург, п.Ленсоветовский,между домами 1 и 2 | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 3690,00  1160,00 | **988/0503/6100001310/244/226**  **988/0503/6100001310/244/310** | 2-4 кв | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 7 | Текущий ремонт (ямочный) придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 500,00 | **988/0503/6100001310/244/226** | 2-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 8 | Сметные работы | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 99,00 | **988/0503/6100001310/244/226** | 1-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 9 | Технадзор | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 340,00 | **988/0503/6100001310/244/226** | 2-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 10 | Проектные работы | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 1 200,00 | **988/0503/6100001310/244/226** | 1-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 11 | Восстановительная стоимость за ущерб, наносимый зеленому фонду Санкт-Петербурга | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 1842,0 (366,6+0+  42,8+1181,6+33,6 + 217,4) | **988/0503/6100001310/853/290** | 2-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | | | | | | |
| 12 | Ремонт и содержание ограждений газонов | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 300,00 | **988/0503/6100001330/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | | | | | | |
| 13 | Установку малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 250,00 | **988/0503/6100001340/244/310** | 2-4 кв. | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 14 | Содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 300,00 | |  |  | | --- | --- | | **988/0503/6100001340/244/225** |  | | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 15 | Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 100,00 | **988/0503/6100001340/244/340** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 16 | Прочие расходы, налог на имущество | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 80,00 | **988/0503/6100001340/851/290** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |
| 17 | Услуги по содержанию и обслуживанию информационных стендов | Бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2016 год | 400,00 | **988/0503/6100001340/244/225** | В течение года | Начальник ОРНО МА МО п.Шушары К.С.Кирин |

**Раздел V. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит **23 700 000,00 руб. (Двадцать три миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек)** за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | | | | | |
| 1. | Санкт-Петербург, Пулковское между домом 31, 34 и площадью. | проект | 1 | 6 372,30 | 6 372,50 |
| 2 | Санкт- Петербург, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, устройство сушилок для белья во дворе домов 8,9, 11 | проект | 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | Санкт- Петербург, п. Шушары, участок по ул. Первомайская у дома 5 (устройство зоны отдыха с пешеходными дорожками и установкой малых архитектурных форм) | проект | 1 | 4150,00 | 4150,00 |
| 4 | Санкт-Петербург, пос. Детскосельский, Колпинское шоссе, у дома 49 | проект | 1 | 1701,3 | 1701,5 |
| 5 | Санкт-Петербург, п. Шушары, участок ул.Первомайская, д.3 (контейнерная площадка) | проект | 1 | 565,00 | 565,00 |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству придомовой и дворовой территории МО пос.Шушары по адресу: Санкт-Петербург, п.Ленсоветовский,между домами 1 и 2 | Услуга | 1 | 4850,00 | 4850,00 |
| 7 | Текущий ремонт (ямочный) придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | м2 | 810 | ~0,62 | 500,00 |
| 8 | Сметные работы | Шт. | 10 смет | 10,00 | 99,00 |
| 9 | Технадзор | Услуга | 1  (1,5 % от п.1,2,3,4,5) | 340,00 | 340,00 |
| 10 | Проектные работы | Проект | 3 | 400,00 | 1 200,00 |
| 11 | Восстановительная стоимость за ущерб, наносимый зеленому фонду Санкт-Петербурга | Услуга | 1 (По актам Управления садово-паркового  Хозяйства) | 2500,00 | 1 842,00 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | | | | | |
| 12 | Ремонт и содержание ограждений газонов | м | 3600 |  | 300,00 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | | | | | |
| 13 | Установку малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Шт. | 114 | ~0.08 | 250,00 |
| 14 | Содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | услуга | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов | Услуга | 1  (100 грабель  1000 перчаток  3000 пакетов) | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Прочие расходы, налог на имущество | Услуга | 1 |  | 80,00 |
| 17 | Услуги по содержанию и обслуживанию информационных стендов | Шт. | 50 (26+16 +8) | 8,0 | 400,00 |
|  |  |  |  | **ИТОГО:** | **23 700,00** |

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса инфляции 107,6%. А также, исходя из коммерческих предложений.

**Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы**

* Создание единого архитектурно-планировочного решения , отвечающего утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды.
* Техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга

**Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы**

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары.

**XI. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».